| CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc #### Bắc Ninh, ngày 8 tháng 04 năm 2019 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Bắc ninh xin báo cáo kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

- Cơ cấu thành phần HĐQT:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty  cổ phần nước sạch Bắc Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 18 tháng 4 năm 2018;

Theo sự phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị tại Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ nhất diễn ra vào ngày 18/4/2017, Hội đồng quản trị công ty cổ phần nước sạch Bắc ninh nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 thành viên , cụ thể là :

- Ông Nguyễn Tiến Long: Chủ tịch HĐQT

- Ông  Vũ Hữu Tân: Phó chủ tịch HĐQT

- Ông Ngô Minh Châu: Thành viên độc lập HĐQT

- Ông Trần Đại Hải:  Thành viên HĐQT

- Bà Vũ Thị Chuyên: Thành viên

Kết quả hoạt động quản lý vận hành bảo dưỡng và sản xuất kinh doanh  năm 2018 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc ninh :

Năm 2018 là năm thứ 2 Công ty cổ phần nước sạch Bắc ninh hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần; kế thừa những kết quả, các giải pháp và bài học kinh nghiệm trong hoạt động của những năm trước. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông  năm 2018 thông để triển khai thực hiện.

1- Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Kết quả thực hiện 2018 | So với KH năm 2018 (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vận hành bảo dưỡng các hệ thống cấp nước | HT | 7 | 100 |  |
| 2 | Số lượng khách hàng được cấp nước | Khách hàng | 69.289 | 103 |  |
| 3 | Số nhà máy nước cung cấp nước sạch cho khách hàng do công ty quản lý | Nhà máy | 8 | 100 | Bao gồm cả NMN mặt Sông cầu và NMN Lim |
| 4 | Lượng nước sạch bán được | M3 | 18.009.115 | 107 |  |
| 5 | Thất thoát nước | % | 14,68 |  | Thất thoát vẫn cao |

2-Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đạt được năm 2018 (theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG )

| STT | Năm Chỉ tiêu | 2017 | 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng doanh thu (triệu đồng) | 81 039 | 141.909 | các chỉ số của năm 2017 tính từ 1/5/2017 đến 31/12/2017 (đã được điều chỉnh tại báo cáo kiểm toán của KPMG) |
| 2 | Doanh thu từ hoạt động tài chính (triệu đồng) - lãi tiền gửi ngân hàng | 8 467 | 10.980 |  |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) | 15 943 | 25.044 |  |
| 4 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp) | 424 | 663 |  |
| 5 | Hàng tồn kho (triệu đồng) | 13 089 | 14 451 |  |
| 6 | Vốn cổ phần (triệu đồng ) | 375 493,910 | 375 493,910 |  |
| 7 | Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản |  | 4% | Lãi cơ bản trên cổ phiếu không bền vững do chủ yếu không có được từ hoạt động sản xuất chính |
| 8 | Tỷ suất lợi nhận trên tổng tài sản không bao gồm lãi từ hoạt động tài chính |  | 2,26% |  |

3- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tại Nghị quyết số 01/2017/NQ/ĐHĐCĐ-BNW ngày 23/06/2018, đến nay HĐQT đã tiến hành 28 cuộc họp HĐQT hoặc thông qua lấy biểu quyết các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo các hoạt động của Công ty  cổ phần cấp nước Bắc ninh thông qua các Quyết nghị chi tiết  của HĐQT với các nội dung trọng tâm gồm:

+ Hoàn thiện hệ thống các Qui chế, nội qui của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành , nhằm từng bước đưa hoạt động quản lý điều hành  Công ty vào nề nếp

+Thông qua và phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch chuẩn bị đầu tư, dự án đầu tư nâng công suất các Nhà máy cấp nước; trong lĩnh vực chống thất thoát nước , HĐQT đã thông qua chủ trương  đầu tư cải tạo thay thế các tuyến ống cấp nước có nguy cơ gây rỉ ,nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước.

+ Điều chỉnh đội ngũ cán bộ chủ chốt tại một số đơn vị theo yêu cầu công việc, phù hợp với sở trường và năng lực của từng cán bộ. Thường xuyên tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả, tiến độ và chất lượng các công việc theo nhiệm vụ được giao.

+  Thông qua các chủ trương về thẩm quyền giải quyết công việc của Ban tổng Giám đốc,  định mức tiền lương  và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ điều hành công ty.

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có liên quan; các biên bản và Quyết Nghị các  cuộc họp  thông qua các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị đối với các  hoạt động của Công ty, đảm bảo triển khai theo đúng quy định, thể hiện ở Bảng liệt kê dưới đây.

Các cuộc họp  HĐQT năm 2018 và

các nội dung quan trọng đã được thông qua:

| Stt | Thời gian tổ chức họp | Số thành viên tham gia dự họp | Khái quát nội dung Nghị quyết |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12/01/2018 | 5 TV.HĐQT | Chấm dứt HĐ với các cộng tác viên, đồng ý chủ trương tiếp nhận mạng cấp nước 3 phường ở TX Từ sơn;Các nhà thầu xây dựng tuyến ống 630; Tổ chức Hội nghị người LĐ. |
|  | 22/01/2018 | 5 TV.HĐQT | Thanh toán tuyến ống 630, Thông qua quĩ tiền lương năm 2018; mức lương của Ban TGĐ, thù lao HĐQT; đầu tư các tuyến ống nhỏ lẻ,hợp đồng nguyên tắc mua vật tư hóa chất thường xuyên, thông qua chủ trương triển khai di chuyển trạm bơm Gia Bình.(ban hành các qui trình mua vật tư và đầu tư tuyến ống nhỏ lẻ. |
|  | 07/02 2018 | 5 TV.HĐQT | Các văn bản điều hành của Chủ tịch HĐQT và Tổng GĐ; thay thư ký HĐQT công ty. |
|  | 1/03/2018 | 5 TV.HĐQT | Thông qua kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018; thống nhất thành lập các tiểu bản giúp việc HĐQT, Giao ban TGĐ xây dựng kế hoạch sản xuất KD 2018. |
|  | 23/3/2018 | 4 TV.HĐQT | Giao Chủ tịch HĐQT thuê tư vấn rà soát Điều lệ công ty và xây dựng Quy chế quản trị công ty, bổ nhiệm Quản đốc nhà máy nước Chờ, thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2018, tiếp tục triển khai các dự án dở dang. |
|  | 24/04/2018 | 5 TVHĐQT +BKS | Đồng ý chủ trương đầu tư cấp nước KCN Quế Võ; trung tâm nghiên cứu thuốc Gia Bình; thay ống thép và bổ sung bơm chìm NMN Thứa; thay thế tuyến ống có tỷ lệ thất thoát cao; nạo vét bùn hồ sơ lắng NMN mặt; đồng ý cho người lao động mua lại cổ phần cam kết khi chấm dứt HĐLĐ; thông qua dự kiến mức cổ tức |
|  | 10/05/2018 | 5 TVHĐQT +BKS | Thông qua KH tổ chức ĐHĐCĐ 2018; sửa đổi ĐIều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty |
|  | 29/5/2018 | Ý kiến TV HĐQT | Đồng ý mua thiết bị dự phòng cho NMN mặt và chủ trương cải tạo nhà máy nước ngầm |
|  | 31/05/2018 | 5 TVHĐQT +BKS | Phê duyệt các nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 |
|  | 11/06/2018 | Ý kiến TV HĐQT | Đồng ý cho phép nhà đầu tư chiến lược cá nhân được chuyển nhượng trước thời hạn |
|  | 04/7/2018 | 5 TVHĐQT +BKS | - Công tác nhân sự của HĐQT năm 2018. Kể từ ngày 05/07/2018 nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị sẽ được chuyển từ bà Nguyễn Thị Kim Dung sang ông Ngô Việt Thắng. Bà Vũ Thị Chuyên ủy quyền cho Ông Đinh Quang Hiệp tham gia họp HĐQT kể từ ngày 04/07/2018. 2. Giao TGĐ lập Kế hoạch phát triển cấp nước trung hạn (5 năm). 3. Thanh lý xe ôtô Mitsubishi và Toyota bán tải và các vật tư cũ, tồn không dùng đến. 4. Mua 02 xe ô tô đang thuê: xe con Altis và Innova 9 chỗ 6. Mua bơm bổ sung cho Trạm bơm I Chờ. 7. Lắp đặt bơm xả nước rửa lọc và xả bể lắng NMN thị trấn Thứa. 8. Mua vật liệu lọc cho Nhà máy nước Lương tài. 9. Xem xét việc chuyển nhượng cố phần cam kết làm việc tại công ty cho những người lao động chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cho các cổ đông hiện hữu. 10. Thông qua Hợp đồng thi công cống qua đê Nhà máy nước mặt Bắc Ninh.. |
|  | 16/08/2018 | 5 TVHĐQT +BKS | 1–Hợp đồng mua vật tư Dự phòng cho Nhà máy nước mặt Bắc Ninh. 2- Hợp đồng khoán gọn cho các Tổ, Đội thi công trực thuộc công ty 3- Danh mục vật tư thiết bị Đề nghị thanh lý, thanh huỷ 4-Xem sét phương án xây dựng trạm bơm nước thô Nhà máy cấp nước Chờ; Yên phong . |
|  | 19/09/2018 | 5 TVHĐQT +BKS | Thống nhất thông qua các Quy chế, nội qui |
|  | 26/9/2018 | Lấy phiếu ý kiến HĐQT (email) | 1. Hợp đồng mua bán số: 29/2018/SWT/NSBN với Công ty cổ phần Sài Gòn công nghệ nước. 2. Hợp đồng mua bán hàng hoá số: 01 /NSBN-LN/2018 với Công ty cổ phần thiết bị điện Long Nguyễn. 3. Hợp đồng mua bán hàng hoá số: 06 /CTNBN-HAWACO M&E/2018 với Công ty cơ điện HAWACO |
|  | 04/10/2018 | Lấy phiếu ý kiến HĐQT | 1. Vật tư đề nghị thanh lý (theo Báo cáo số 315/BC-NSBN ngày 14/09/2018 của Tổ kiểm kê, phân loại đánh giá các vật tư tồn kho) 2. Tạm ứng cổ tức năm 2017 và 6 tháng năm 2018 cho Công ty Long Phương (TNHH) (theo Công văn 182/2018/CV-LP của Công ty Long Phương ngày 13/9/2018) |
|  | 16/10/2018 | Lấy phiếu ý kiến HĐQT | 1. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hồ sơ lắng nhà máy cấp nước thị trấn Thứa - huyện Lương Tài. 2. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trụ sở Công ty kết hợp Trung tâm dịch vụ tại Xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh. 3. Thông qua hợp đồng mua bộ đo và hiển thị Clo dư ra mạng của nhà máy nước mặt Bắc Ninh. |
|  | 23/10/2018 | Lấy phiếu ý kiến HĐQT | 1. Đồng ý đầu tư: Dự án xây dựng Nhà máy nước mặt công suất 30.000 m3/ngày đêm. 2. Chấp thuận việc Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh liên danh với Công ty Long Phương (TNHH) để Đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt công suất 30.000 m3/ngày đêm |
|  | 29/10/2018 | 5 TVHĐQT +BKS | 1. Phương án cải tạo trạm bơm nước thô NMN thị trấn Chờ:. 2. Dự án thu hồi đất xây dựng hồ sơ lắng NMN thị trấn Chờ: 4. Xây dựng bể chứa nước sạch cho NMN thị trấn Gia Bình: 5. Tạm ứng cổ tức năm 2017 và 6 tháng năm 2018 cho các cổ đông thuộc Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh: 6. Thông qua các định mức kèm theo Quy chế tài chính, bảng đơn giá Nhân công lắp đặt đường ống. 7. Phương án đóng BHXH cho người lao động: 8. Phương án nhân lực và thời gian làm việc của công nhân vận hành tại các Nhà máy cấp nước: 9. Xem xét việc ủy quyền tham dự họp Hội đồng quản trị của bà Vũ Thị Chuyên 10. Phương án cải tạo trạm bơm nước thô NMN thị trấn Chờ: 11. Dự án thu hồi đất xây dựng hồ sơ lắng NMN thị trấn Chờ 12 Tuyến ống nước thô NMN thị trấn Chờ: 13 Xây dựng bể chứa nước sạch cho NMN thị trấn Gia Bình: 14 Tạm ứng cổ tức năm 2017 và 6 tháng năm 2018 cho các cổ đông thuộc Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh 15 Thông qua các định mức kèm theo Quy chế tài chính |
|  | 28/11/2018 | 5 TVHĐQT +BKS | 1. Phê duyệt giá trị tài sản thanh lý để thực hiện thuê đơn vị đấu giá công khai theo quy định của pháp luật: 2. Thông qua hợp đồng thi công thay máy biến áp của Nhà máy nước TP Bắc Ninh. 3. Chủ trương san lấp mặt bằng và xây dựng dãy nhà tạm cho CBCNV Công ty làm việc tại khu đất đã thu hồi Xã Hòa Long, TP Bắc Ninh: 4. Chủ trương thành lập Doanh nghiệp dự án để thực hiện "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt công suất 30.000 m3/ngày đêm" theo quy định của pháp luật. |
|  | 07/12/2018 | Lấy phiếu ý kiến HĐQT | Giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh chào trên sàn UPCOM là 10.000 đồng/cổ phiếu |
|  | 28/12/2018 | 5 TVHĐQT +BKS | 1. Thông qua phụ lục kèm theo Quy chế tài chính và tiêu chuẩn, định mức về bảo hộ lao động: 2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: 3. Thông qua chi bổ sung quỹ tiền lương năm 2018 và kế hoạch tiền lương của người lao động và Ban điều hành năm 2019: 4. Thông qua kế hoạch cải tạo, sửa chữa và phát triển mạng cấp 3 năm 2019: Giao ban điều hành khảo sát, tính toán lại và thông qua HĐQT vào kỳ họp tới. 5. Thông qua kế hoạch dự trù vật tư và hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp năm 2019 6. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nâng cấp Trạm bơm nước thô và bổ sung hồ lắng nhà máy cấp nước thị trấn Chờ, huyện Yên Phong: 7. Thông qua đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước D315 bổ sung cho thành phố Bắc Ninh 8. Xem xét văn bản số 204/CV-LP ngày 19/12/2018 của Công ty Long Phương (TNHH) v/v đề nghị Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh tạm ứng kinh phí cho các nhà thầu để thực hiện "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt công suất 30.000 m3/ngày đêm": 9. Thông qua Hợp đồng mua quà cho CBCNV và Quà tặng khách hàng để tuyên truyền, vận động dùng nước: 10. Quà tặng CBCNV Công ty nhân dịp Tết âm lịch Kỷ Hợi, năm 2019: |
|  | 11/01/2019 | 5 TVHĐQT +BKS | 1. Kè đá móng, san nền, xây nhà tạm để làm việc tại khu đất Xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh: 2. Thông qua hợp đồng thuê tài sản là mạng lưới đường ống cấp nước của 4 xã Bồng Lai; Việt Hùng; Phượng Mao; Phương Liễu thuộc huyện Quế Võ |
|  | 25/01/2019 | Lấy phiếu ý kiến HĐQT | Thông qua hợp đồng tín dụng số 01/2019/4474024/HĐTD giữa Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh và Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Kinh Bắc v/v vay với tổng số tiền là: 20.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng). |
|  | 07/03/2019 | 5 TVHĐQT +BKS | 1. Thông qua phương án đầu tư nâng công suất Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa, huyện Lương Tài. 2. Thông qua chủ trương mua máy phát điện cho các nhà máy cấp nước thị trấn: Chờ; Gia Bình; Thứa (dự phòng khi mất điện). 3. Thông qua hợp đồng nguyên tắc mua ống với Công ty nhựa Châu Âu Xanh và hợp đồng mua bơm chìm cho Nhà máy nước thị trấn Chờ. 4. Thông qua tạm ứng cổ tức cho cổ đông 6 tháng cuối năm 2018. 5. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (vào ngày 26/04/2019, thứ 6). 6. Thông qua mặt bằng bố trí phòng làm việc tại khu đất Xã Hòa Long. |
|  | 26/3/2019 | Lấy phiếu ý kiến HĐQT | 1. Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ phát hành hóa đơn điện tử với Trung tâm kinh doanh VNPT - Bắc Ninh theo đề xuất của Ban điều hành. 2. Xây thêm bể chứa nước sạch tại Nhà máy thị trấn Thứa, huyện Lương Tài chứa dung tích hữu ích 800 m3 (dung tích chứa nước tổng 1000 m3). |

4- Đánh giá về hoạt động của Ban tổng Giám đốc:

Hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2018 Công ty cổ phần nước sạch Bắc ninh  đã khắc phục được một số các hạn chế của năm trước, như

- Công tác điều hành hoạt động sản suất kinh doanh của Công ty về cơ bản hoàn thành nhiệm vụ cấp nước được giao, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT năm 2018 có tiến bộ .

- Việc tuân thủ các Qui chế và Nội qui mới được ban hành đã có chuyển biến nhưng chưa mang tính tự giác.

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản đạt kế hoạch đề ra (trừ chỉ tiêu về giảm thất thoát nước)

# 5-  Những khuyết điểm tồn tại và nguyên nhân

# 1-Tồn tại

Công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh đã  từng bước ổn định, tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, còn không ít tồn tại cần khắc phục đó là:

- Chất lượng các tờ trình của ban điều hành vẫn còn thấp (điển hình là kế hoạch thay thế và phát triển các tuyến cấp nước ở các khu dân cư cũ) , kế hoạch phát triển cấp nước trung hạn vẫn không cập nhật được tình hình phát triển nhu cầu dùng nước  cũng như kế hoạch thực hiện các dự án cấp nước mới , nên không đủ cơ sở để thông qua.

- Vẫn còn nhiều hợp đồng giao dịch của ban điều hành chưa thông qua Hội đồng quản trị nhưng vẫn tổ chức thực hiện.

- Các nội dung mà Ban điều hành phải báo cáo Hội đồng quản trị (theo qui định của các Qui chế nội bộ) không được tuân thủ nghiêm túc.

- Vẫn còn tồn đọng sản phẩm xây dựng dở dang có giá trị lớn, qua nhiều năm chưa quyết toán dứt điểm.

- Công tác quản lý vật tư tồn kho còn chưa hiệu quả (giá trị vật  tư tồn kho lớn và duy trì trong thời gian dài)

- Tỷ lệ thất thoát nước còn cao .

- Việc xây dựng hoàn thiện các qui trình quản lý chưa được chú trọng (Trong năm không có bất cứ qui trình quản lý nào được đề xuất).

- Công tác đào tạo chuyên môn thường xuyên cho CBCNV ít được quan tâm

2- Nguyên nhân:

-  Ban điều hành còn chưa phát huy hết vai trò chỉ đạo chuyên môn đối với các lĩnh vực chuyên môn của doanh nghiệp (không xem sét kỹ hồ sơ do các phòng ban chuyên môn đề xuất dẫn đến khi HĐQT yêu cầu giải trình mới phát hiện ra các yếu tố chưa phù hợp)

- Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh còn qua loa chiếu lệ, thiếu các hoạt động khảo sát cụ thể dẫn đến trùng lặp thông tin hoặc thiếu thông tin ( như Kế hoạch cải tạo lắp đặt mới các tuyến ông cấp 3 để tăng cường cấp nước cho khách hàng và giảm thất thoát nước) .

- Công tác điều hành còn nhiều nội dung chung chung, không bám sát các mục tiêu cụ thể đạt ra (dẫn đến công tác hạch toán kế toán trong doanh nghiệp hay áp dụng văn bản pháp luật để xây dựng đơn giá lương nội bộ  không đúng chuẩn mực chuyên môn).

II- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

- Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Bắc ninh :

1.1- Mục tiêu:

- Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, làm cơ sở để triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2017-2020 với mục tiêu tăng trưởng bình quân các chỉ tiêu chính từ 5% trở lên, đáp ứng yêu cầu và sự tin cậy của các cổ đông.

-  Xây dựng và hoàn thiện cơ chế điều hành quản lý Công ty theo qui định của các văn  bản pháp lý hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiến sản xuất kinh doanh của Công ty,

- Xây dựng bộ máy quản lý công ty có đủ khả năng  tiếp cận được với các Doanh nghiệp có trình độ công nghệ sản xuất và quản trị  tiên tiến , đáp ứng và tận dụng tối đa cơ hội mở rộng diện cấp nước cho toàn tỉnh.

-  Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên cấp nước theo hướng sử dụng nước uống tại vòi.

- Tiếp tục bám sát  kế hoạch cấp nước an toàn, tiếp tục giữ vững là doanh nghiệp  đi đầu trên toàn tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực cốt lõi là sản xuất kinh doanh nước sạch.

- Tập trung các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động tăng thu nhập cho người lao động

1.2- Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành:

- Chỉ đạo  Ban điều  hành Công ty bám sát các mục tiêu kế hoạch từng tháng, từng quý, tập trung kiểm soát đặc biệt đối với các Nhà máy nước hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị còn lỗ phát sinh và năng lực khai thác thấp, đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động, bù đắp tối đa lũy kế.

- Phối hợp chặt chẽ và cùng với Ban tổng Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp quản trị đă đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra

- Tiếp tục nâng  cao năng lực quản lý của các cán bộ chủ chốt  nhằm phát huy năng lực gắn liền với trách nhiệm từng cá nhân, phát huy vai trò của Ban kiểm soát tại  và công tác kiểm toán nội bộ đối với các đơn vị để phát hiện, đánh giá và xử lý kịp thời, có hiệu quả các rủi ro phát sinh

- Tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng năm 2019 và kế hoạch phân vùng tách mạng, đáp ứng điều kiện để vận hành chủ động  trên cơ sở các mục tiêu, giải pháp phát triển mở rộng thị trường tới các khu Công nghiệp hiện có cũng như các khu dân cư và khu công nghệp đang hình thành.

- Tập trung công tác áp dụng các thành tựu kỹ thuật mới vào sản xuất kinh doanh như sử dụng biến tần hiệu quả  cao, giám sát các chỉ số  vận hành tự động, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý khách hành;  có cơ chế cụ thể  và thiết thực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của mọi thành viên trog công ty.

- Tập trung công tác đầu tư phát triển đặc biệt là trong khâu mở rộng mạng cấp 2 và 3 ở các cộng đồng dân cư có nhu cầu  cao,  phát huy hiệu quả  của công tác đầu tư  thông qua công tác  lập dự án , triển khai dự án cũng như duy trì công tác vận hành hợp lý nhằm tiết kiệm năng lượng điện, hóa chất và vật tư thiết bị sửa chữa bảo dưỡng cùng như giàm thất thoát nước

-   Chủ động chuẩn bị và đáp ứng đủ nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động

2.Các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản  xuất kinh doanh của Công ty cổ phần nước sạch Bắc ninh năm 2018

  - Định hướng hoạt động cụ thể về sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty :

- Phần đấu đạt tỷ lệ 95 % hộ dân được cấp nước theo Nghị quyết của Hội đồng nhân Thành phố, tập trung thực hiện chương trình cấp nước an toàn, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nước của tất cả khách hàng trên địa bàn.

- Tập trung đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước, tiếp tục triển khai chương trình giảm nước thất thoát thất thu theo chiều sâu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tiến hành có hiệu quả phương án vốn vay thương mại để triển khai các dự án về dự án sửa chữa nâng cấp.

- Thực hiện tốt các giải pháp quản lý mạng lưới cấp nước và chăm sóc khách hàng ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý hiệu quả các chỉ tiêu kinh doanh nước sạch góp phần nâng cao doanh thu tiền nước nói riêng và hiệu quả kinh doanh nói chung.

- Chú trọng nâng cao năng suất lao động, đào tạo lực lượng lao động tâm huyết, giỏi chuyên môn và thân thiện với khách hàng, nâng cao mức ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ  khách hàng nói riêng và công tác quản lý nói chung xây dựng hình ảnh Công ty cổ phần cấp nước Bắc Ninh là doanh nghiệp cấp nước thân thiện, chuyên nghiệp và hiện đại hơn nữa.

2.2  các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính.

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2019 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh |  |  |  |
| 1 | Tổng doanh thu | Tr.VNĐ | 151.487 |  |
|  | + Tổng doanh thu nước sạch |  | 130.692 |  |
|  | + Xây lắp |  | 10.000 |  |
|  | + Cho thuê tài sản |  | 795 |  |
|  | + Doanh thu tài chính + khác |  | 10.000 |  |
| 2 | Nộp ngân sách (VAT+TNDN,TN,TCN,MB, Phí thoát nước) | Triệu đ | 17.000 |  |
| 3 | Lợi nhuận | Triệu đ | 19.000 |  |
| 4 | Tổng số lao động | người | 338 |  |
| 5 | Thu nhập bình quân (người/tháng) | đồng | 9.340.000 |  |
| 7 | Cổ tức phấn đấu | % | 5 |  |

3 . Thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội :

- Thực hiện nghiêm quy phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quy định về chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp, nghĩa vụ với ngân sách,

- Tuân thủ nghiêm túc các quy định về quản lý, bảo vệ hệ thống công trình ngầm đô thị trong thi công hệ thống cấp nước.

- Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp cấp nước có dịch vụ tốt, hướng đến khách hàng, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch của dân cư và các tổ chức trên địa bàn phục vụ.

- Đảm bảo các điều kiện để cán bộ công nhân viên và người lao động có cơ hội phát triển kỹ năng và trau dồi kiến thức chuyên môn, qua đó nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch cho khách hàng, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với nguồn nước hợp vệ sinh góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng

- Tăng cường đóng góp các nguồn lực cho cho cộng đồng nhằm hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn , tham gia các hoạt động thiện nguyện nhằm chia sẽ rủi ro với các trường hợp không may mắn.

| Nơi nhận : - Như kính gửi - Ban kiểm soát | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
|  | Nguyễn Tiến Long |